Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: Switch’n (sistema web de reservas)
Revisión 1.0

Abril de 2019

Instrucciones para el uso de este formato
Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

.
Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración [Nombre]	Aclaración [Nombre]

# Introducción
## Resumen del Proyecto
### Propósito del documento
{{Se proporciona una breve descripción sobre el propósito y alcance del documento.}}
Este documento tiene como propósito establecer el plan de proyecto para el desarrollo del sistema Switch’n.
### Supuestos y restricciones
{{Cualquier supuesto o restricción en los que se basa el proyecto como fecha de entrega, presupuesto, recursos y artefactos que se reutilizarán.}}
Se prevé hacer entrega del sistema en el mes de julio de 2019. Está previsto que la aplicación pueda ser utilizada tanto en dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles, por lo que la interfaz de usuario debe ser adaptativa; para esto se utilizará el framework Bootstrap de Twitter, que permite adaptar el portal del sistema a distintos tamaños de pantalla.
### Entregables del proyecto
{{Todos los elementos que se entregarán al cliente junto con las fechas de entrega.}}
Se entregarán dos demos previas a la entrega final, al término de cada sprint:
- 21/05/2019 – Demo 1
- 18/06/2019 – Demo 2
- 16/07/2019 – Entrega Final
### Calendario y resumen del presupuesto
{{Tiempo de desarrollo, junto con el presupuesto total.}}
Se prevén tres sprints de tres semanas hasta la entrega final, siendo el tiempo total de desarrollo de nueve semanas.

# Documentos referenciados

Referencia	Titulo	Fecha	Autor
E001	Entrevista a Mantecovich, director de Home Switch Home	19/03/19	Schelotto, / Mastromauro, / Hurtado
E002	Entrevista a Mantecovich, director de Home Switch Home	26/03/19	Schelotto, / Mastromauro, / Hurtado
-	Especificación de Requisitos de Software para Switch’n	01/04/19	Schelotto, / Mastromauro, / Hurtado

Relación completa de todos los documentos relacionados en el plan de administración del proyecto, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

# Organización del proyecto
## Estructura interna
Se describe la estructura de la organización que desarrolla. Roles y responsabilidades que se deben asignar al individuo responsable para cada función del proyecto.
## Interfaces externas
Roles o miembros del proyecto que interactuarán con la organización cliente.

# Planes de administración del proceso
## Plan inicial
### Plan del personal
Cantidad y tipos del personal requerido. Duración para la cual son necesarios.
### Plan de adquisición de recursos
Forma de adquirir los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, incluyendo hardware, software, contratos de servicio y servicios administrativos.
### Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
Plan de entrenamiento necesario para terminar con éxito el proyecto.
## Plan de trabajo
### Principales actividades del proyecto
Se especifican las actividades, detallando cada tarea, si es apropiado.
### Asignación de esfuerzo
Asignación de recursos y esfuerzo, expresado en horas, para cada actividad del punto 4.2.1

Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal

### Asignación de presupuesto
Presupuesto total del proyecto
# Planes de procesos técnicos
## Modelo de proceso
Descripción detallada del modelo del ciclo de vida que se usará en el proyecto.
## Métodos, herramientas y técnicas
Metodologías de desarrollo y lenguajes de programación que se usarán en el proyecto
## Plan de infraestructura
Aspectos técnicos y de infraestructura que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.
# Plan de procesos de apoyo
## Plan de documentación
Se describen todos los documentos (entregables e internos) que forman parte del proyecto.

# Planes adicionales
Se describen los planes que no fueron definidos en las secciones anteriores como planes de seguridad, planes de backups, planes de conversión de información, planes de instalación y el plan de mantenimiento al proyecto de software posterior a su entrega.